PROJETO DE LEI Nº 42/2019, 08 DE JULHO DE 2019.

(AUTORIA: PODER EXECUTIVO)

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE.

Art. 1º.  Abre crédito especial no Orçamento Vigente.

Órgão:	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                 CULTURA  E DESPORTO

Unidade:        03		GASTOS NÃO COMPUTADOS MDE

27812				Desporto Comunitário

2781201072.137000	Manutenção, Conservação, Ampliação e Melhorias nos Ginásios Esportivos

4.4.90.92.00.00.00		Despesa de Exercícios Anteriores (3525) R$       9.959,90

Art. 2º. Servirá de recurso para atender o art. 1º a redução da seguinte despesa.

Órgão:	05		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Unidade:        01		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

04122				Administração Geral

041220112.047000	Manutenção Veículos, Máquinas e Implementos Rodoviários

3.3.90.30.00.00.00		Material de Consumo (451)                        R$      9.959,90

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO FELIZ, aos 08 (oito) dias do mês de julho de 2019.

PAULO MERTINS

Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 42/2019

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

Trata o Projeto nº 42/2019, de abertura de crédito especial no orçamento vigente, com o objetivo de indenizar a empresa Globe Engenharia e Construções Ltda referente ao Contrato nº 104/2018, relativo ao plus a mais de concreto armado executado pela empresa para a construção do muro de contenção no terreno urbano de propriedade do Município, localizado na Av. A. J. Renner, esquina com a Rua Eugênio Kuhn.

A construtora executou os serviços da Obra (mao de obra e material) do muro de contenção conforme licitado e contrato. Ocorre que, durante a vigência do contrato ela executou/utilizou concreto armado além do previsto no contrato, sendo uma parte Aditivado regularmente dentro do prazo e outra não. Oque ficou sem Termo Aditivo não foi pago pela municipalidade, oque originou um pedido formal da construtora e a abertura de Procedimento Administrativo Especial por parte do Município para averiguar a legalidade do pagamento à empresa.

O contrato inicial com a construtora foi de R$ 97.895,88 (noventa e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) e teve um Termo Aditivo nº 01/2018 no valor de R$ 14.514,07 (quatorze mil, quinhentos e quatorze reais e sete centavos) pago ainda em 2018.

Com a conclusão do PAE ficou apurado que a municipalidade deve pagar à construtora Globe, parte do valor solicitado por ela, sob a forma de indenização, no valor de R$ 9.959,90 (nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos) referente ao concreto armado utilizado na construção do muro de contenção.

Objetivando, já foi pago R$ 14.514,07 (Termo Aditivo nº 01/2018) com mais R$ 9.959,90 (referente a indenização) se chegará a R$ 24.473,97, sendo os 25% do valor total do contrato (R$ 97.895,88).

O valor indenizado será feito dentro da legalidade dos 25% da Lei de Licitações, ou seja, será pago apenas o valor referente ao acréscimo que totaliza os 25% fundamentado no art. 65, § 1º da Lei 8.666/93.

Pedimos a aprovação do projeto em regime de urgência, urgentíssima.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO FELIZ, aos 08 (oito) dias do mês de julho de 2019.

PAULO MERTINS

Prefeito Municipal